**Отчет о выполнении Плана работ по проведению биотехнических мероприятий и мероприятий по учету численности охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий Кировской области**

**на период с 01 мая 2023 по 30 апреля 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Район | Посев кормовых полей, га. | Изготовление крытых кормушек для кабана, шт. | Выкладка зерна, т. | Изготовление крытых солонцов, шт. | | Соль, кг | | Обслуживание солонцов для лося, шт. | Изготовление и установка аншлагов, шт. | ЗМУ, шт. |
| лось | заяц | лось | заяц |
| 1 | **Афанасьевский** | 6 | - | - | 7 | - | 260 | - | 6 | 8 | 20 |
| 2 | **Белохолуницкий** | 6 | - | - | - | - | 360 | - | 18 | 8 | 24 |
| 3 | **Богородский** | 7 | - | 10,5 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 4 | **Верхнекамский** | 3 | - | - | 2 | - |  | - | 8 | 16 | 26 |
| 5 | **Верхошижемский** | 3 | 1 | 3 | 5 | 100 | 320 | 200 | 11 | 12 | - |
| 6 | **Вятскополянский** | 3 | - | 1 | 1 | 100 | 20 | 200 | - | 8 | 15 |
| 7 | **Зуевский** | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 8 | **Кильмезский** | 4 | 1 | 3 | 4 | 50 | 500 | 100 | 21 | 5 | 9 |
| 9 | **Лузский** | 6 | 1 | 3 | 7 | - | 460 | - | 16 | - | 10 |
| 10 | **Малмыжский** | 3 | - | 6 | 1 | 250 | 160 | 500 | 7 | - | 5 |
| 11 | **Нагорский** | 3 | - | - | 2 | - | 140 | - | 5 | 5 | 3 |
| 12 | **Омутнинский** | - | - | - | 13 | - | 740 | - | 24 | 4 | 20 |
| 13 | **Опаринский** | 6 | 2 | 2 | 4 | 25 | 520 | 50 | 22 | 8 | - |
| 14 | **Подосиновский** | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 15 | **Санчурский** | 3 | 1 | 3 | - | - | 60 | - | 3 | 8 | 5 |
| 16 | **Юрьянский** | 7 | - | 2 | 7 | 50 | 320 | 100 | 9 | 8 | 15 |
|  | **ИТОГО: запланировано/**  **выполнено** | **77/60** | **7/7** | **34,5/34,5** | **62/53** | **625/575** | **4240/4060** | **1250/1150** | **150/150** | **122/106** | **169/137** |